B/S/H Yeni Uygulamalar Analiz Dokümanı

11.06.2019

NUEVO

Kansu Baydede

Doküman Sürümleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sürüm | Tarih | Hazırlayan | Açıklama |
| 1.0 | 11.06.2019 | Kansu Baydede | Orijinal İlk Sürüm |
| 2.0 | 13.06.2019 | Kansu Baydede | KYS bilgi düzenlemesi yapıldı |

İçindekiler

[Doküman Sürümleri 1](#_Toc11309303)

[1 KAPSAM 3](#_Toc11309304)

[1.1 Başarı Kriterleri 3](#_Toc11309305)

[2 UYGULAMA VE SERVİS DETAYLARI 3](#_Toc11309306)

[2.1 Kupon Yönetim Sistemi (KYS) 3](#_Toc11309307)

[2.1.1 Ekip 3](#_Toc11309308)

[2.2 Sms Servisleri 3](#_Toc11309309)

[2.2.1 Ekip 4](#_Toc11309310)

[2.3 Ninni Uygulaması 4](#_Toc11309311)

[2.3.1 Ekip 4](#_Toc11309312)

[2.4 BiP QR Sistemi 4](#_Toc11309313)

[2.4.1 Ekip 4](#_Toc11309314)

[3 DESIGN 4](#_Toc11309315)

# KAPSAM

Bu dokuman kapsamında aşağıdaki maddelerin analizleri ve eforları detaylandırılmıştır. Aşağıdaki uygulama ve servislerin MVM’den Nuevo’ya devir işlemleri ve hizmetin devam ettirilmesi kapsamında bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsam sonrasında hazırlanan teklifin onaylanması durumunda aşağıdaki maddelerin Nuevo tarafına geçmesi ve Nuevo tarafından bakım/operasyonlarının devam etmesi beklenmektedir. Kapsam dahilindeki işler;

* Kupon Yönetim Sistemi
* Sms Servisleri
* Ninni Uygulaması
* BiP QR Sistemi

## Başarı Kriterleri

Kapsam dahilinde belirtilen uygulama ve sevişlerin sorunsuz bir şekilde Nuevo tarafına aktarılması, çalıştırılması ve devamında sorunsuz bir şekilde işlemesi.

# UYGULAMA VE SERVİS DETAYLARI

Kapsam dahilinde belirtilen uygulamaların detayları bu başlık altında detaylandırılmıştır.

## Kupon Yönetim Sistemi (KYS)

B/S/H altında bulunan markalarda açılan kampanyalar dahilinde bayilerin kullandığı kuponlardır. Talepler B/S/H tarafından iletilir ve ilgili bayi ve kampanyası için talep edilen miktarda kupon oluşturulur. KYS’nin işleyişinin anlaşılması adına farklı bir dokuman hazırlanıp bu dosya ile birlikte paylaşılmıştır **(KYS Sistemi İşleyişi.pdf)**.

### Ekip

İlgili uygulamanın devralınabilmesi için 1 “Help Desk” tam zamanlı olarak, 1 “Front-End Developer”, 1 “Back-End Developer”, ve 1 “Proje Yöneticisi” destek ekibi olarak kullanılacaktır.

## Sms Servisleri

BiP siteleri üzerinde markalara gönderilen tüm sms servisleri bu sistem üzerinde çalışıyor. Jet sms üzerinden entegre bir şekilde çalışıyor. Jet sms’in kontörlü BSH ekibindedir. Bu sistem devralındığında sadece “maintenance” hizmeti verilecektir. Tüm gönderilen sms’lerin loğları tutuluyor. Herhangi bir hata yaşanması durumunda nasıl bir hata olduğu log’lardan bulunup kolayca çözülebiliyor.

### Ekip

İlgili sistemin devralınabilmesi için 1 “Back-End Developer”, 1 “Tester” ve 1 “Proje Yöneticisi” destek ekibi olarak kullanılacaktır.

## Ninni Uygulaması

Uygulama react ile kodlanmış. Uygulama Nuevo tarafına kurulum yapılmadan tüm kodları ile birlikte bitbucket üzerinden teslim edilecek. Uygulama hakkında ek geliştirme talepleri mevcut ama devir işlemi tamamlandıktan sonra ayrıca iletilip tekliflendirilecek. Uygulama hiçbir bug olmadan teslim edilecek. Ninni 1.2 versiyonu store’da aktif bir uygulama. Nuevo’nun devralacağı uygulama ise Ninni 2.0. Şu anda uygulama hiçbir sunucu üzerinde barınmıyor. Devir işlemi tamamlandıktan sonra sunucu üzerinde canlıya alınıp kapasite testlerinin yapılması gerekiyor. Uygulama herhangi bir .Net sunucuda çalışabiliyor.

### Ekip

İlgili uygulamanın devralınabilmesi için 1 “React Developer” 1 “Mobile Developer”, 1 “Tester” ve 1 “Proje Yöneticisi” destek ekibi olarak kullanılacaktır.

## BiP QR Sistemi

Bayilerde bulunnan cihazların üstüne basılan ürün etiketlerinin üzerinde bulunan QR kodları oluşturmaya yarayan bir servistir. Baz olarak kullanılan bir url’ün üzerine seçilen ürünün kodu geliyor ve QR kod’a dönüştürülüyor. Aktif olarak MVM’nin sunucusunda çalışıyor. Devir sonrası B/S/H sunucularına alınarak çalıştırılması gerekiyor. Devir ile birlikte aşağıdaki iki geliştirme için teklif geçilmesi isteniyor. Eğer geliştirmeler onaylanırsa servis kullanılmaya devam edilecek. Teklif onaylanmazsa bu hizmet kullanılmayacak.

**Geliştirme 1:** BiP'in içine alıp anlık olarak QR kod oluşturulması isteniyor.

**Geliştirme 2:** Tek bir link çalıştırıp redirect edilecek ve linkler hiçbir şekilde ölmeyecek şekilde çalışacak bir geliştirme isteniyor.

### Ekip

İlgili uygulamanın devralınabilmesi için 1 “Back-End Developer” 1 “Front-End Developer”, 1 “Tester” ve 1 “Proje Yöneticisi” hem geliştirme ekibinde hem de servisin devam etmesi durumunda destek ekibi olarak kullanılacaktır.

# DESIGN

Tüm uygulamalar olduğu şekilde devredilecek olup tasarım üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.